PROJECT PROPOSAL

V-Market — Sàn thương mại điện tử đa nhà bán trên V-App

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: V-Market

- Loại sản phẩm: V-MiniApp

- Thời gian thực hiện: 4 tuần

- Lĩnh vực: Thương mại điện tử đa nhà bán

- Đối tượng sử dụng: Người mua và người bán

2. Tổng quan dự án

V-Market là phiên bản thử nghiệm của một sàn thương mại điện tử đa nhà bán được triển khai dưới dạng V-MiniApp trên V-App.

Người mua có thể khám phá sản phẩm, lựa chọn phiên bản phù hợp, thêm sản phẩm từ nhiều cửa hàng vào giỏ hàng, thanh toán và theo dõi quá trình xử lý đơn.

Người bán có thể tạo cửa hàng, đăng sản phẩm, quản lý giá bán, số lượng hàng và xử lý các đơn hàng thuộc cửa hàng của mình.

Luồng hoạt động chính:

Người bán đăng sản phẩm → người mua lựa chọn sản phẩm → thêm vào giỏ hàng → đặt hàng → thanh toán → từng cửa hàng xử lý đơn → giao hàng mô phỏng → hoàn thành.

Dự án tập trung xây dựng một hành trình mua bán hoàn chỉnh, thể hiện khả năng phân tích nghiệp vụ, thiết kế sản phẩm và phát triển ứng dụng từ đầu đến cuối.

3. Bối cảnh và vấn đề

Một sàn thương mại điện tử đa nhà bán cần đáp ứng đồng thời nhu cầu của người mua và người bán.

Người mua cần:

- Dễ dàng tìm kiếm và so sánh sản phẩm.

- Mua sản phẩm từ nhiều cửa hàng trong cùng một lần đặt hàng.

- Biết rõ giá, số lượng hàng và trạng thái đơn.

- Theo dõi quá trình chuẩn bị và giao hàng.

Người bán cần:

- Tạo và quản lý cửa hàng.

- Đăng và cập nhật sản phẩm.

- Quản lý giá và số lượng hàng.

- Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.

- Theo dõi tình hình bán hàng.

Nền tảng cần bảo đảm thông tin sản phẩm hợp lệ, hạn chế tình trạng bán vượt số lượng hàng và phân chia chính xác đơn hàng cho từng cửa hàng.

4. Mục tiêu dự án

- Xây dựng hành trình mua hàng hoàn chỉnh.

- Hỗ trợ nhiều cửa hàng cùng hoạt động trên một nền tảng.

- Cho phép người bán quản lý sản phẩm, giá và số lượng hàng.

- Cho phép người mua mua sản phẩm từ nhiều cửa hàng.

- Phân chia đơn hàng cho từng cửa hàng xử lý.

- Hạn chế tình trạng nhiều khách hàng cùng mua vượt số lượng còn lại.

- Kiểm tra thông tin sản phẩm tự động khi đăng bán.

- Phân tách rõ quyền sử dụng của người mua và người bán.

- Triển khai một phiên bản demo có thể sử dụng và kiểm thử.

5. Đối tượng sử dụng

Người mua

- Đăng nhập và quản lý hồ sơ cá nhân.

- Khám phá, tìm kiếm và lọc sản phẩm.

- Lựa chọn màu sắc, kích thước hoặc phiên bản sản phẩm.

- Thêm sản phẩm từ nhiều cửa hàng vào giỏ hàng.

- Đặt hàng và thực hiện thanh toán mô phỏng.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.

- Huỷ đơn trong trường hợp được phép.

- Đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thành đơn hàng.

Người bán

- Tạo và quản lý cửa hàng.

- Đăng và chỉnh sửa sản phẩm.

- Quản lý các phiên bản, giá và số lượng hàng.

- Tiếp nhận đơn hàng thuộc cửa hàng của mình.

- Xác nhận, chuẩn bị và cập nhật trạng thái giao hàng.

- Theo dõi doanh thu và các sản phẩm bán chạy.

6. Giải pháp đề xuất

V-Market cung cấp hai khu vực sử dụng chính:

Khu vực người mua

Người mua có thể xem sản phẩm từ nhiều cửa hàng, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện một lần đặt hàng chung.

Sau khi đặt hàng, hệ thống tự động phân chia đơn theo từng cửa hàng để người bán xử lý độc lập.

Khu vực người bán

Người bán có thể quản lý cửa hàng, sản phẩm, giá, số lượng hàng và danh sách đơn cần xử lý.

Hệ thống tự động kiểm tra các thông tin cơ bản của sản phẩm trước khi cho phép hiển thị.

7. Phạm vi chức năng

7.1. Quản lý cửa hàng

- Tạo và cập nhật thông tin cửa hàng.

- Quản lý tên, hình ảnh và mô tả cửa hàng.

- Mỗi người bán chỉ được quản lý cửa hàng thuộc quyền sở hữu.

- Cửa hàng được kích hoạt khi cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc.

7.2. Quản lý sản phẩm

- Đăng và chỉnh sửa sản phẩm.

- Quản lý danh mục và hình ảnh.

- Quản lý màu sắc, kích thước hoặc phiên bản sản phẩm.

- Quản lý giá và số lượng hàng.

- Tìm kiếm và lọc sản phẩm.

- Tạm ẩn sản phẩm hết hàng hoặc không hợp lệ.

7.3. Kiểm tra sản phẩm tự động

Khi người bán đăng sản phẩm, hệ thống kiểm tra:

- Các thông tin bắt buộc.

- Giá bán và số lượng hàng.

- Thông tin phiên bản sản phẩm.

- Danh mục sản phẩm.

- Một số từ khoá không được phép.

- Trạng thái hoạt động của cửa hàng.

Sản phẩm hợp lệ được hiển thị trên V-Market. Sản phẩm không hợp lệ hoặc có dấu hiệu vi phạm được tạm ẩn để xử lý sau.

Dự án không xây dựng một trang quản trị riêng trong phạm vi bốn tuần.

7.4. Giỏ hàng đa cửa hàng

- Thêm, xoá và thay đổi số lượng sản phẩm.

- Nhóm sản phẩm theo từng cửa hàng.

- Hiển thị giá trị đơn hàng theo từng cửa hàng.

- Hiển thị tổng giá trị toàn bộ giỏ hàng.

- Kiểm tra lại giá và số lượng hàng trước khi đặt.

7.5. Đặt hàng và thanh toán

Khi người mua đặt hàng, hệ thống thực hiện:

- Kiểm tra lại thông tin sản phẩm.

- Giữ tạm số lượng hàng trong thời gian thanh toán.

- Tạo một đơn hàng chung cho người mua.

- Phân chia đơn hàng theo từng cửa hàng.

- Thực hiện thanh toán mô phỏng.

- Xác nhận đơn khi thanh toán thành công.

- Hoàn lại số lượng hàng nếu thanh toán thất bại hoặc hết thời gian.

7.6. Quản lý đơn hàng

Người mua có thể theo dõi toàn bộ đơn hàng trong một giao diện chung.

Mỗi cửa hàng chỉ được xem và xử lý phần đơn hàng thuộc cửa hàng của mình.

Các giai đoạn chính gồm:

Chờ thanh toán → Đã thanh toán → Đã xác nhận → Đang chuẩn bị → Đang giao → Hoàn thành.

Đơn hàng cũng có thể được huỷ, hết hạn hoặc hoàn tiền trong một số trường hợp.

7.7. Đánh giá sản phẩm

- Chỉ người đã mua và hoàn thành đơn mới được đánh giá.

- Người mua có thể chấm điểm và viết nhận xét.

- Mỗi sản phẩm trong một đơn hàng chỉ được đánh giá một lần.

7.8. Trang tổng quan người bán

Người bán có thể xem:

- Tổng số đơn hàng.

- Doanh thu mô phỏng.

- Số đơn đang chờ xử lý.

- Số đơn bị huỷ.

- Sản phẩm bán chạy.

- Sản phẩm sắp hết hàng.

8. Phạm vi không thực hiện

- Trang quản trị hệ thống hoàn chỉnh.

- Phê duyệt thủ công từng sản phẩm.

- Kết nối đơn vị vận chuyển thực tế.

- Thanh toán bằng tiền thật.

- Chat giữa người mua và người bán.

- Livestream bán hàng.

- Chương trình tiếp thị liên kết.

- Hệ thống quảng cáo.

- Gợi ý sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo.

- Trả góp hoặc tín dụng.

- Đối soát tài chính hoàn chỉnh cho người bán.

- Xử lý tranh chấp phức tạp.

- Ứng dụng di động độc lập.

9. Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, đăng nhập, cửa hàng và sản phẩm | Hoàn thành danh mục sản phẩm và khu vực người bán cơ bản |
| 2 | Giỏ hàng đa cửa hàng, đặt hàng và quản lý số lượng hàng | Hoàn thành luồng tạo đơn |
| 3 | Thanh toán mô phỏng, phân chia đơn theo cửa hàng, voucher và giao hàng mô phỏng | Hoàn thành luồng mua bán |
| 4 | Đánh giá, trang tổng quan, kiểm thử, sửa lỗi, triển khai và tài liệu | Hoàn thành phiên bản demo |

10. Sản phẩm bàn giao

- V-MiniApp dành cho người mua.

- Trang quản lý dành cho người bán.

- Hệ thống xử lý dữ liệu và nghiệp vụ.

- Cơ sở dữ liệu.

- Mã nguồn dự án.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Báo cáo kiểm thử.

- Hướng dẫn triển khai.

- Kịch bản demo.

- Báo cáo cuối kỳ.

11. Tiêu chí thành công

- Người mua có thể mua sản phẩm từ nhiều cửa hàng trong một lần đặt hàng.

- Hệ thống phân chia đúng đơn hàng cho từng cửa hàng.

- Người bán chỉ được xem và xử lý đơn hàng thuộc cửa hàng của mình.

- Số lượng sản phẩm được cập nhật chính xác sau mỗi giao dịch.

- Không xảy ra tình trạng nhiều người cùng mua vượt quá số lượng còn lại.

- Việc gửi lại yêu cầu đặt hàng hoặc xác nhận thanh toán không tạo ra đơn hàng trùng lặp.

- Sản phẩm thiếu thông tin hoặc có dấu hiệu vi phạm được tự động ngăn hiển thị.

- Đơn hàng chỉ được chuyển qua các giai đoạn hợp lệ.

- Voucher được áp dụng đúng điều kiện và đúng giá trị.

- Người mua chỉ được đánh giá sản phẩm sau khi hoàn thành đơn hàng.

- Các chức năng chính được kiểm thử và hoạt động ổn định.

- Phiên bản demo được triển khai thành công.

12. Rủi ro và phương án xử lý

| Rủi ro | Phương án xử lý |
| --- | --- |
| Phạm vi dự án quá rộng | Ưu tiên cửa hàng, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán |
| Không có quyền sử dụng hệ thống thanh toán của V-App | Sử dụng thanh toán mô phỏng |
| Không có đơn vị vận chuyển thực tế | Mô phỏng các giai đoạn giao hàng |
| Kiểm tra sản phẩm tự động còn đơn giản | Chỉ áp dụng các quy tắc cơ bản trong phiên bản thử nghiệm |
| Không đủ thời gian thực hiện | Chuyển đánh giá, voucher nâng cao và hoàn tiền sang phần mở rộng |
| Thiếu dữ liệu sản phẩm | Tạo bộ dữ liệu mẫu gồm một số cửa hàng và ngành hàng |
| Gặp khó khăn khi triển khai V-MiniApp | Chuẩn bị phiên bản web để trình diễn thay thế |

13. Hướng phát triển

Trong tương lai, V-Market có thể được mở rộng với:

- Tích hợp hệ thống thanh toán của V-App.

- Sử dụng VPoint và các chương trình ưu đãi.

- Kết nối với đơn vị vận chuyển.

- Theo dõi hành trình giao hàng thực tế.

- Cho phép huỷ hoặc hoàn tiền một phần đơn hàng.

- Quản lý phí nền tảng và doanh thu của người bán.

- Đối soát thanh toán với từng cửa hàng.

- Chat giữa người mua và người bán.

- Chương trình bán hàng theo khung giờ.

- Gợi ý sản phẩm phù hợp với từng người dùng.

- Chương trình tiếp thị liên kết.

- Hệ thống tiếp nhận khiếu nại và xử lý tranh chấp.

- Công cụ kiểm tra sản phẩm và hành vi gian lận nâng cao.